Umowa nr ……………..

na pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ………………… 2007 r.  pomiędzy Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

- …………………………………………

- …………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym „

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – I etap” prowadzonej przez wykonawców wyłonionych w przetargu ograniczonym podzielonym na dwie części zamówienia.

2. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w sposób ciągły, od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy robót, do momentu przekazania obiektu do użytkowania oraz w okresie gwarancyjnym na wezwanie Inwestora.

3. Planowany termin realizacji inwestycji: luty 2007 – luty 2008 r.

4. Dokładny termin realizacji umowy o nadzór inwestorski, zostanie określony po podpisaniu przez Inwestora umowy z wykonawca przedmiotowej inwestycji wyłonionym w drodze przetargu i będzie wynikał z ustalonego w niej terminu.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio wykwalifikowana kadrę techniczną, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru  w odpowiednich specjalnościach , o których mowa w § 6 pkt 2 i 4 niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony mogą odstąpić od całości umowy w przypadku :

a) nie wyłonienia wykonawcy na  żadną z części robót budowlanych w ogłoszonym przetargu,

b) nie zawarcia umowy na żadną z części robót budowlanych z wykonawcą wyłonionym w ogłoszonym przetargu,

c) gdy pomimo zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych nie rozpocznie on żadnych z określonych w umowie robót w terminie do 60 dni od daty określonej w umowie na ich rozpoczęcie.

2. Strony mogą odstąpić od części umowy w przypadku:

a) nie wyłonienia wykonawcy w jednej z części zamówienia na roboty budowlane w ogłoszonym przetargu

b) nie zawarcia z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ogłoszonym przetargu umowy na jedną z części zamówienia,

c) gdy pomimo zawarcia umowy na jedną z części zamówienia z wykonawcą robót budowlanych nie rozpocznie on robót w terminie do 60 dni od daty określonej w umowie na ich rozpoczęcie.

3.  W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w § 2 pkt 1 i 2 umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały kary umowne.

§ 3

1. Integralna część niniejszej umowy stanowi:

a) dokumentacja projektowa nadzorowanej inwestycji

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót,

c) umowa pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych.

§ 4

Uprawnienia Inspektora Nadzoru w ramach wykonywanych obowiązków, określonych niniejszą umową wynikają z przepisów ustawy Prawo budowlane, niniejszej umowy lub udzielonych pełnomocnictw.

§ 5

1. Podstawowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa:

a) ustawa prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118)

b) podpisana z Wykonawcą wyłonionym w przetargu umowa o wykonanie robót,

c) dokumentacja projektowo – kosztorysowa  nadzorowanej inwestycji.

2. Strony ustalają następujący szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysowa przed rozpoczęciem robót, zgłoszenie do niej ewentualnych uwag Zamawiającemu,

b) uzgadnianie z nadzorem autorskim oraz kierownikiem budowy wprowadzenia niezbędnych zmian i poprawek do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji obiektu,

c) potwierdzanie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, w trybie określonym w ustawie prawo zamówień publicznych, wcześniejsze sporządzenie w tym celu protokółu konieczności

d) rozwiązywanie na bieżąco zagadnień technicznych nie ujętych w projekcie, a możliwych do rozwiązania w ramach posiadanych przez inspektorów nadzoru uprawnień zawodowych,

e) instruowanie w razie potrzeby Wykonawców w zakresie technologii zaprojektowanych robót,

f) stała kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP i ochrony p-poż w trakcie realizacji robót,

g) żądanie w przypadkach uzasadnionych wykonania dodatkowych badan, prób, ekspertyz dotyczących jakości wykonanych robót, gromadzenie dokumentacji tych badań,

h) przeciwdziałanie awariom, zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i katastrofom budowlanym konstrukcji lub elementów obiektu, z uprawnieniami do zlecenia Wykonawcy wpisem do dziennika budowy koniecznych do wykonania w tym przypadku robót zapobiegających z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego.

i) sprawdzanie fizycznej gotowości i przygotowania dokumentacyjnego zgłoszonych do odbioru robót,

j) sprawdzanie faktur Wykonawców pod względem merytorycznym i rachunkowym,

k) współpraca z Projektantem w ramach pełnionego przez niego nadzoru autorskiego i egzekwowanie od niego objętych tym nadzorem czynności,

l) bieżące dokonywanie w dzienniku budowy zapisów,  dotyczących przebiegu

nadzorowanych robót,

m) bieżąca ocena i analiza postępu nadzorowanych robót w stosunku do harmonogramu robót, podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zagrożeń, dotrzymania przyjętych tam terminów,

n) przygotowywanie materiałów na narady na budowie , uczestnictwo i dokumentowanie ustaleń z narad , egzekwowanie podjętych przez w trakcie narad  ustaleń,

o) uczestnictwo we wszelkich komisjach przekazania-przejęcia, odbiorowych, przeglądowych, kontrolnych itp. dotyczących nadzorowanych robót,

p) udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, iż funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w danej specjalności, pełnić będą wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia oraz wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją robót w specjalności konstrukcyjnej pełnić będzie …………………………... posiadający do tego stosowne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr……….. oraz, że jest wpisany na listę członków samorządu zawodowego pod nr….................

3. Wykaz pozostałych inspektorów nadzoru z podaniem zakresu rzeczowego sprawowanego nadzoru inwestorskiego, numeru posiadanych uprawnień w danej specjalności oraz numeru wpisu na listę członków izby samorządu zawodowego:

a) …………………….nr uprawnień…...........….w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr wpisu na listę członków izby samorządowej……………...

b) …………………..nr uprawnień………w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr wpisu na listę członków izby samorządowej…...................................................................

c) …………………………nr uprawnień……… w specjalności ...................................................., nr wpisu na listę członków izby samorządowej……………………………

d) ………………………...nr uprawnień ………. w specjalności ………………………………..., nr wpisu na listę członków izby samorządowej……………………………

4. Inspektor Nadzoru koordynuje pracami zespołu inspektorów j/w i jest odpowiedzialnego przed Zamawiającym za zgodne z umowa wykonywanie nadzoru przez poszczególnych jego członków.

§ 7

- Za wykonanie pełnego zakresu czynności objętych umowa, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:………… zł brutto (słownie ………………………………………….) w tym podatek VAT w wysokości ………… zł (tj. …….. %) na co składa się:

cena za wykonanie zadania obejmującego część I zamówienia określonego w SIWZ ………………….…zł brutto

oraz

cena za wykonanie zadania obejmującego część II zamówienia określonego w SIWZ ……………………zł brutto

2. Strony ustalają fakturowanie częściowe wynagrodzenia do wysokości 80% kwoty określonej w § 8 pkt 1 umowy .

3. Faktury częściowe wystawiane będą procentowo stosownie do zaangażowania prac  i równocześnie z fakturami częściowymi Wykonawcy w danej części nadzorowanych robót, po wykonaniu i odebraniu uzgodnionych w umowie pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym elementów rozliczeniowych przedmiotu umowy.

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT, stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego, uzgodnionego w umowie z Wykonawcą elementu rozliczeniowego przedmiotu umowy.

5. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy, stanowiące 20% wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1 umowy, nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazaniu go do użytkowania.

6. Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur na  adres :

Powiat Gryfiński, Ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280

dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 8

1. Zamawiający odstąpi od umowy, a Wykonawca zapłaci z tego tytułu karę umowna w wys.10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 pkt 1 umowy w przypadku:

a) nie przystąpienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy robót budowlanych placu budowy, wyznaczonego na dzień…………,

b) stwierdzenia naruszenia przez Inspektora Nadzoru przepisów obowiązującego prawa lub nie wywiązywania się z przyjętych na siebie niniejsza umowa obowiązków,

c) stwierdzenia naruszenia przez Inspektora Nadzoru zasad etyki zawodowej

§ 9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonanie bez wad nadzorowanego przedmiotu umowy, zgodne z programem zapewnienia jakości i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wys. 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 pkt 1 umowy w przypadku jej nienależytego wykonania.

3. Zamawiający uzna za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Inspektora Nadzoru, miedzy innymi, w sytuacji gdy:

a) w robotach zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych i dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru do odbioru stwierdzone zostaną wady,

b) stwierdzone zostaną nie uzgodnione z Inwestorem odstępstwa od projektu lub specyfikacji technicznych,

c) nastąpi niekorzystna w stosunku do zakładanej, zmiana parametrów użytkowych obiektu, jego urządzeń lub wyposażenia,

d) nie wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszej umowie

4. Jeżeli w zgłoszonym przez Wykonawcę robót budowlanych i dopuszczonym do odbioru

końcowego przedmiocie umowy komisja odbiorowa stwierdzi wady nie dające się usunąć i uniemożliwiające użytkowanie obiektu, Zamawiający nie wypłaci umownego wynagrodzenia wynikającego z § 7 pkt 1 niniejszej umowy, a Wykonawca nie będzie żądał jego zapłaty.

§ 10

Zmiany do postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

1. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 12

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: