# Powiatowy Zarząd Dróg

w Gryfinie

74-110 Banie, ul. Baniewicka 2 tel./fax (091) 416-63-78

e-mail: biuro@pzd-gryfino.pl  www.gryfino.powiat.pl

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony:

### „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania”.

Zatwierdzam:

Banie, 06.03.2007 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

I. Przedmiot zamówienia:

### „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania:

### Zadanie I na terenie gmin: Stare Czarnowo, Gryfino, Banie, Widuchowa,

### Zadanie II na terenie gmin: Trzcińsko Zdrój, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Cedynia”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. póź. zmian)

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645),

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie:

„Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających  oraz oznakowania dróg powiatowych.

Szczegółowy zakres usług zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

Oznaczenie według CPV:

Roboty odwadniające i nawierzchniowe – 45232451-8

Roboty odwadniające 45232452-5

Roboty w zakresie naprawy dróg – 45233142-6

Instalowanie znaków drogowych – 45233290-8

IV. Części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 27.04.2007 r. do 31.12.2007 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1i 2 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie

art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy

-  kosztorys ofertowy

-  kalkulację szczegółową (obowiązkowo dołączyć do kosztorysu ofertowego)

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  załącznik nr 3 do siwz

- zatwierdzony projekt umowy (Wykonawca, radca prawny)

2. Dokumenty dodatkowe

2.1. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Inne dokumenty:

3.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz nazwę zleceniodawcy

3.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

4. Dokumenty dodatkowe

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Powiatowym Zarządem Dróg w Gryfinie, ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie,

tel/fax: 091  416-63-64

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych:  Jadwiga Wachholz

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

XIV. Opis przygotowania oferty

1.Przygotowanie oferty

1)Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2)Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9)Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2.Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego

-  Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty

-  Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

-  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w

siedzibie zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, ul. Baniewicka 2,

74-110 Banie , pokój nr 6

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:  Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie

3.3 Oznakowane następująco:

### „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych. Zadanie .......”.

3.4 Wewnętrzna koperta / opakowanie zawierające ofertę opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie,

ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie , pokój nr 6 do dnia 2007-04-02 do godz. 09:30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego, pokój nr 6,  dnia 2007-04-02 o godz. 10:00

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

-  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia.

-  Cena może być tylko jedna

XVII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena                                                  - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Cena minimalna

Ocena punktowa = -------------------------- x 100 pkt

Cena badana

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Warunki umowy

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi pismem

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w  projekcie umowy, który stanowi załącznik do siwz

XX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest.

### 2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął

lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie zgodnie z art.182 ust.2   pkt.1.

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego i portalu. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXII. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

-  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

-  udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIII. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

- projekt umowy

- opis przedmiotu zamówienia

- przedmiar robót

Banie , 2007-03-06

Opracowała:                                                                                   Kierownik Jednostki:

Jadwiga Wachholz

.....................................

U M O W A   Nr ZP/ 3 UD-I,II / III /07

zawarta dnia ............................ w Baniach pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Gryfinie, ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie, reprezentowanym przez:

Ryszarda Dzioka    - Dyrektora

zwanymi dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................................

reprezentowany przez:

..................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonywania:

Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających  oraz oznakowania dróg powiatowych. Zadanie .......

Prace, o których mowa w pkt 1 będą wykonywane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr I do niniejszej umowy.

§ 2.

Strony ustalają, że Wykonawca wykonywać będzie  prace określone w § 1 w następujących terminach:

a) rozpoczęcie prac: 27.04.2007 r.

b) zakończenie prac: 31.12.2007 r.

§ 3.

Wykonawca nie może zlecić wykonywania prac objętych umową osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.

Wykonawca będzie wykonywać prace, o których mowa w § 1 pkt. 1  wg zgłoszeń Zamawiającego.

§ 5.

Nad prawidłowym przebiegiem robót będzie sprawował nadzór:

ze strony Wykonawcy ................................................  tel. (091) .................................. kom. ........................................

ze strony Zamawiającego ...................................   tel. (091) ........................., kom. ...................... .

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 6.

Prace zlecone przez Zamawiającego Wykonawca będzie wykonywać własnym lub wynajętym sprzętem i narzędziami.

§ 7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wraz załączonym zestawieniem wykonanych robót wykonane w danym miesiącu kalendarzowym.

2.Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zestawienie faktycznie wykonanych robót, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

3.Kwota zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym w drodze przetargu  oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego.

4.Do rozliczenia faktur za wykonane roboty  należy przedłożyć każdorazowo zestawienie wykonanych robót, kosztorys powykonawczy oraz protokół odbioru robót.

5.Ze względu na brak możliwości określenia dokładnej ilości  wykonania robót, podane ilości w formularzu cenowym traktuje się jako ilości szacunkowe.

6.Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 będzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawianej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz załączonego protokółu potwierdzającego wykonanie prac. Powyższy protokół musi być podpisany przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.

7.Zapłata należności nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

8.Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez Zamawiającego.

9.Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych.

§ 9.

W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego z przepisami bhp , a także nieprawidłowego zabezpieczenia sprzętu, narzędzi.

§ 10.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych:

których mowa w § 1 pkt 1 - Zamawiający będzie naliczać kary umowne w wysokości 0,4% wynagrodzenia  ryczałtowego, miesięcznego netto, wymienionego w ofercie Wykonawcy, za dany rodzaj prac - odpowiednio za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych prac lub za każdy dzień, w którym prace zostały nienależycie wykonane,

Kary umowne, o których mowa w pkt. 1 naliczane będą odrębnie dla poszczególnych rodzajów prac określonych w § 1 pkt 1, przy stosowaniu jako podstawy właściwego dla danego grupy wynagrodzenia i mogą być potrącane przy realizacji zapłaty należności.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości dwukrotnego łącznego wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego netto wymienionego w § 7 pkt 1 .

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości dwukrotnego łącznego wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego netto wymienionego w § 7 pkt 1.

Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,  jeśli poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono.

§ 13.

Zmiana warunków umowy może być dokonana za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu  do umowy.

§ 14.

1. Strony zawierają umowę na czas określony tj. od dnia 27.04.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy przez Wykonawcę lub nieprawidłowego i niestarannego realizowania przedmiotu umowy.

4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16.

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie a w razie braku takiej możliwości, spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy 02.04.2007 r.

WYKONAWCA:				                     	ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1i 2 a nadto, że nie podlegam wykluczeniu z powodu przesłanek wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych :

- Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

- Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

- Wszystkie zamówienia w okresie ostatnich trzech lat wykonaliśmy z należytą starannością, przez co żaden z uprzednio Zamawiających nie poniósł szkody

- Nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków

- uzyskaliśmy przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego*

- nie zalegamy z uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- uzyskaliśmy przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności*

- Żaden z urzędujących członków naszych władz nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

- W ciągu ostatnich 3 lat nie została na nas nałożona kara pieniężna za czyn nieuczciwej konkurencji, polegających na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną.

- Oświadczamy, że:

- Spełniamy warunki określone przez zamawiającego, co potwierdzają załączone do oferty dokumenty,

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie w celu sprawdzenia warunków zamówienia,

- Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

...................................................                                     .................................................

data, miejscowość                                                         Pieczęć i podpis (podpisy)

niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/nazwa i adres Oferenta/

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Wykaz wykonanych w ciągu trzech ostatnich lat tj. od 2004. wszystkich usług zbliżonych co do zakresu usług objętych zamówieniem

| rodzaj zamówienia | czas realizacji |  | nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | początek | koniec |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

........................................ 					    ZAŁĄCZNIK  NR 5 DO  SIWZ

/nazwa i adres Oferenta/

WYKAZ PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującymi

osobami kierującymi i pełniącymi nadzór w realizacji zadania:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres obowiązków |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

........................................ 				ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/nazwa i adres Oferenta/

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU

Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującym sprzętem, który będzie wykorzystany przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

| nazwa sprzętu | ilość szt. | w tym |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | własny | wynajęty |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

/utrzymanie dróg powiatowych/

______________dnia 2007 ___ . ___.

pełna nazwa oferenta

...............................................................

...............................................................

adres siedziby oferenta

...............................................................

Nr NIP ..................................................

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr telefaxu  ..........................................

............................................

............................................

............................................

/nazwa i adres Zamawiającego/

oferta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych. Zadanie ........”.

Oferujemy wykonywanie robót określonych w  przedmiocie zamówienia za wynagrodzenie w  kwocie:

_________________ zł + ______ % podatku VAT, tj. na łączną wartość ___________zł (słownie zł: ____________________________________________________________).

Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia  do 31.12.2007 r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych  określonymi  w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom     wymienionym w załączniku nr ____ do niniejszej oferty.

Oświadczamy, że zawarty w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1........................................................

2........................................................

3........................................................

4........................................................

5........................................................

6........................................................

7........................................................

8........................................................

9........................................................

10.......................................................

11.......................................................

12.......................................................

13.......................................................

14.......................................................

15.......................................................

__________________________

podpis osoby / osób /upoważnionej

......................................                  					ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/nazwa i adres Oferenta/

###### Wykaz stawek i narzutów

Na zdanie: .........................................................................................................................................

| Lp. | Wyszczególnienie czynników produkcji | Jednostka | Stawka podstawowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robocizna (R) | Rbg |  |
| 1-1 | Robotnik niewykwalifikowany |  |  |
| 1-2 |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |
| 2 | Materiały (M) |  |  |
| 2-1 |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |
| 3. | Sprzęt i Transport |  |  |
| 3-1 |  |  |  |
| 3-2 |  |  |  |
| 4. | Koszty zakupu materiałów /Kz/ | % |  |
| 5. | Koszty pośrednie od R+S/Kp/ | % |  |
| 6. | Zysk od R+S+Kp/Z/ | % |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 03.01.03

D – 03.02.01

D – 03.04.01

D – 06.04.01

D – 08.05.00

- Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem dróg obejmujących wykonanie:

-    robót ziemnych sposobem mechanicznym i ręcznym,

- rowów,

- wykopów pod fundamenty,

- wykopów pod rurociągi kanalizacyjne, studnie rewizyjne, studnie ściekowe i chłonne wraz z zasypaniem wykopów,

- wykonanie ścieków ulicznych betonowych,

- regulacje studzienek i włazów,

- czyszczenie rowów i przepustów,

- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i chodników.

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wymienionymi robotami.

- Sprzęt

  - Sprzęt do wykonania i napraw odwodnienia dróg.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych  w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparkę podsiębierną z transportem,

- równiarki,

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,

- płytowej zagęszczarki wibracyjnej,

- przewoźnych zbiorników wody.

- żuraw budowlany samochodowy.

- Transport

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej specyfikacji, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu, kruszyw kamiennych, mas bitumicznych i innych elementów betonowych.

- Wykonanie robót

  - Wykonanie robót ziemnych  mechanicznie lub ręczne z przewiezieniem w miejsce  wbudowania lub na odkład.

Ręczne rozplantowanie nadmiaru gruntu uzyskanego przy wykopach jamistych.

Mechaniczne zagęszczenie podłoża przy użyciu walca wibracyjnego lub płyty wibracyjnej.

Uzupełnienie miejscowych ubytków nawierzchni masą bitumiczną oraz wykonanie napraw cząstkowych chodników z płyt betonowych.

  - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni przy użyciu masy bitumicznej przez:

przygotowanie uszkodzonego miejsca (obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać starannie przez:

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,

- skropienie i wypełnienie uszkodzonego miejsca masą bitumiczną,

- zagęszczenie masy bitumicznej walcem lub płytą wibracyjną.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należ przystąpić do jego zagęszczenia.

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków. Grubość rozłożonej warstwy luźnej kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektową.

Zagęszczenie warstw o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczenie warstw należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora.

  - Wykonanie remontu cząstkowego chodnika.

- koryto w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika,

- grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

- płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika 1,0 cm,

- szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm i powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową,

- chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.

  - Czyszczenie rowów

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu.

- pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu należy wykonać aby oczyszczony rów posiadał kształt trapezowy – szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i krawędzi górnej rowu,

- namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.

  - Wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych

- przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku,

- wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy,

- stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10,

- ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm,

- spoiny elementów prefabrykatów nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i należy wypełnić żwirem lub piaskiem,

- spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskowa, przygotowaną w stosunku 1:2,

- jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego”, to połączenie prefabrykatów z jezdnia należy wypełnić bitumiczną masą zalewową.

  - Wykonanie studni chłonnych

- wykop pod studnię chłonną powinien być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

- wykopanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu pizometrycznego wód gruntowych,

- nadmiar gruntu wykopu należy odwieźć na miejsce  odkładu lub rozplantować przy studni oraz przy rowach odpływowych,

- studnie należy zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich spadków lub obwałowanie studni,

- studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetonowych należy zagłębić w gruncie albo metoda studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do nich kręgów. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w miejscu lokalizacji, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni, należy zwracać uwagę na równomierne podbierenie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia studni.

Wykop powinien być wykonany zgodnie z w/w zaleceniami

- z tym , że bezpieczne nachylenie skarp powinny wynosić:

- w gruntach spoistych (glinach, iłach) spękanych – 2:1,

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych – 1:1,25,

- ustawienie kręgów wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t. Należy zwracać uwagę na dokładne  ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi.

- materiał filtracyjny należy ułożyć w studni w myśl poniższych zasad:

  - warstwa najniższa, położona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, że żwiru grubego lub tłucznia 31,5 do 63 mm,

  - warstwa pośrednia, w zależności od całkowitej grubości, z warstw żwiru od 16 do 31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm,

  - warstwa najwyższa położona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubości 30 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiał filtracyjny należy układać warstwami grubość od 20 do 25 cm w

stanie luźnym, które należy lekko ubić.

  - Wykonanie studni ściekowych ulicznych.

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

- głębokość osadnika 0,95 m

- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej.

  - Oczyszczanie przepustów pod drogami.

Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli lub siekier. Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu motopomp przepuszczających silny strumień wody lub za pomocą specjalnych samochodów do ciśnieniowego czyszczenia przewodów.

  - Ułożenie  kanału z rur PVC

-    wykonanie wykopu mechanicznie lub ręcznie,

- wyrównanie dna w gotowym wykopie,

- opuszczenie rur do wykopu, przycięcie rur i zmontowanie,

- sprawdzenie i wyregulowanie niwelety rurociągu,

- wykonanie połączeń rurowych,

- zasypywanie rur w wykopie prowadzić warstwami grubości 20 cm,

- grunt zasypkowy należy zagęścić zgodnie z normą wg próby Proctora.

  - Kanały z rur „Wipro”

Rury kanałowe typu „Wipro” powinny być unieruchomione przez obsypywanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać:

- sznurem konopnym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych średnicy 0,20 m.

Połączenia kanałów o średnicy do 3,0 m można łączyć na wpust.

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowych i odpływowych – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 stopni.

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 stopni C, a wszystkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 stopni C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

4.11  Regulacja pionowa studzienek i urządzeń z betonu.

Regulacja pionowa studzienek i urządzeń z betonu przewiduje:

- zdjęcie pokrywy urządzenia,

- odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części uszkodzonej studzienki,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

- ręczne rozkucie uszkodzonego betonu (chodnika),

- przygotowanie i ustawienie deskowania,

- oczyszczenie i nawilżenie wodą naprawianego miejsca,

- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej wraz wyrównaniem powierzchni,

- zatarcie na gładko powierzchni po rozebraniu deskowania,

- Kontrola jakości robót

5.1.    Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodnie z założonym spodkiem

poprzecznym – 4-6%

  - Równość poboczy

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową, maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 1,5 cm.

  - Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnie wymaganych w specyfikacji technicznej.

6.  Obmiar robót

6.1. Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr sześcienny)

wykonanych robót.

6.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 dały wynik pozytywny.

7.  Podstawa płatności

7.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb robót obejmuje:

-    wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,

-    wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,

-    wykonanie kanału z rur „Wipro” o średnicy 600 mm,

-    wykonanie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm,

-    czyszczenie rowów grubości namułu 20 cm,

-    czyszczenie przepustów

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

- plantowanie skarp i dna wykopów,

- remont cząstkowy chodnika,

Cena wykonania 1 m3 robót obejmuje:

-    roboty ziemne wykonane mechanicznie,

-    wykopy oraz przekopy głębokości do 3 m,

- wykopy ręcznie wykonane z załadunkiem i transportem

- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem,

- wykonanie podłoża pod kanały,

- regulacja pionowa studzienek,

- regulacja pionowa włazów kanałowych

Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej obejmuje masę bitumiczną w tonach.

# 8.  Przepisy związane

8.1.Normy

1.BN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą

2.BN-77/8931-12        Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

3.PN-B-11112/3:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do

nawierzchni drogowych; Piasek

4.PN-S-96023              Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia

z tłucznia kamiennego.

5.PN-B-12751             Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne.

6.PN-H-74051-02        Włazy kanałowe. Klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego)

7.PN-H-74080-04        Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

8.BN-86/8971-06.00,01Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i

żelbetonowe „Wipro”

9.BN-86/8971-08         Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetonowe.

OPIS     PRZEDMIOTU     ZAMÓWIENIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń  odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych:

### Zadanie I na terenie gmin: Stare Czarnowo, Gryfino, Banie, Widuchowa,

### Zadanie II na terenie gmin: Trzcińsko Zdrój, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Cedynia”

W zakres robót wchodzą:

### Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających  oraz oznakowanie dróg powiatowych z podziałem na zadania:

I. „Naprawa instalacji odwodnieniowej dróg”:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni i jej pełna odbudowa

- wykonanie wykopów liniowych ręcznie lub mechanicznie w gruncie kat. III-IV i rozebranie uszkodzonych lub nienormatywnych  oraz ułożenie nowych rurociągów z PCV w gotowym wykopie

- zasypywanie ręczne lub mechaniczne wykopów z zagęszczenie mechanicznym

- odbudowa uszkodzonych lub nienormatywnych studni rewizyjnych

- wymiana uszkodzonych lub zniszczonych studni ściekowych

- rozebranie zniszczonych i ustawienie nowych krawężników ulicznych

- regulacja uszkodzonych kratek ściekowych

### II. „Naprawa miejscowych uszkodzeń nawierzchni dróg twardych  i  naprawa dróg gruntowych

### oraz wymiana uszkodzonych tablic i znaków drogowych.”

- mechaniczne profilowanie nawierzchni gruntowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem gruntu kat. I - IV

- naprawa dróg gruntowych wykonana ręcznie żużlem paleniskowym warstwą gr. 10 cm

- naprawa dróg gruntowych wykonana ręcznie gruntem rodzimym w-wą gr. 10 cm

- uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym w-wą gr. 15 cm

III.  „Oznakowanie dróg”

- wymiana słupków drogowych

- wymiana uszkodzonych tablic i znaków drogowych

IV. Transport materiałów na budowę

- transport samochodem do 3,5 t

- transport samochodem ciężarowym do 6 t

- transport samochodem ciężarowym do 15 t

- transport samochodem ciężarowym powyżej 15 t

3.Wykonawca powinien dysponować kadrą fachowców w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

4.Wykonawstwo robót i ich odbiór powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami określonymi w w/w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

5.Jednostką obmiaru jest jednostka podana w tabeli elementów rozliczeniowych. Ceną jednostki obmiarowej jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę wg tabeli elementów rozliczeniowych:

    - wartość robocizny

    - wartość materiałów

    - wartość pracy sprzętu

    - obowiązujących narzutów

    - zysku kalkulacyjnego i obowiązujących podatków.

Ceny muszą zostać opracowane na podstawie kalkulacji szczegółowej zawierającej  koszty robocizny, materiałów, sprzętu, kosztów  ogólnych i narzutów zysków.

Kalkulację szczegółową należy obowiązkowo dołączyć do kosztorysu ofertowego.

Roboty nie uwzględnione w kalkulacji będą rozliczone wg cen KNR z zastosowaniem cen z kalkulacji szczegółowej a przy ich braku wg cen rynkowych.

Kosztów dowozu materiałów nie należy wliczyć do kosztów zakupu lub kosztów ogólnych.

Koszty te będą rozliczane do każdej zleconej roboty indywidualnie wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym z pozycji IV.

6.Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekroczyć zakresu robót określonych inwestorskim przedmiarem robót.

7.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentów budowy tj. dziennika budowy i księgi obmiarów. Szczegółowy obmiar robót winien być dokumentowany w książce obmiaru. Przedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów, stanowić będzie podstawę do rozliczenia faktur przejściowych i faktury końcowej oraz spisanie stosownych protokółów odbioru.

Opracował:                                                                            Zatwierdził:

# PRZEDMIAR ROBÓT

(NA JEDNO Z ZADAŃ)

### „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających oraz wymiana uszkodzonego oznakowania  dróg powiatowych”.

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT ZAMIESZCZONYCH POZYCJI W PRZEDMIARZE I KOSZTORYSIE OFERTOWYM JEST WYKAZANE W KRN 2-31I KNR 2-01

| Lp. | ## Opis robót / obmiar | J. m. | ##### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Remont instalacji odwodnieniowej dróg |  |  |  |
| 1. | Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub nawierzchni 3 cm rozeb ręczne | m2 | 50,0 |  |
| 2. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej za każdy dal 1 cm grub nawierzch | m2 | 50,0 |  |
| 3. | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm ręcznie | m2 | 50,00 |  |
| 4. | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego za każdy nast. 1 cm grub podbudowy | m2 | 50,0 |  |
| 5. | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych szer. 0,8 – 1,5 cm grunt kat. III - IV | m3 | 75,0 |  |
| 6. | Studzienki ściekowe z got. elementów uliczna bet. o średn. 500 mm bez osadnika i syfonu | szt. | 7 |  |
| 7. | #### Rurociągi z polichlorku winylu /pcw/ ciśnieniowe łączenie uszcz. gumową o średn. Zew. 225 mm | m | 100,0 |  |
| 8. | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych szr. 0,8-1,5 m głęb. do 1,5 m grunt kat III-IV | m3 | 50,0 |  |
| 9. | Ręczne wykopy jamiste ze skarpami gr. kat.III złożenie na odkład | m2 | 10,0 |  |
| 10. | Remonty cząstkowe chodników z płyt 35x35x5 na podst. cement - piaskowej | m2 | 30,0 |  |
| 11. | Przestawienie obrzeży 6x20x100 na podsypk piaskowej | m | 15,0 |  |
| 12. | Przestawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsyp piaskowej | m | 20,0 |  |
| 13. | Podsypka piaskowa o gr 3 cm | m2 | 30,0 |  |
| 14. | Podsypka piaskowa za dalszy 1 cm grubości | m2 | 30,0 |  |
| 15. | Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsyp. Cement - piaskowej | m2 | 30,0 |  |
| II. | Remont miejscowych uszkodzeń nawierzchni dróg twardych i naprawa dróg gruntowych |  |  |  |
| 16. | Rob ziem kop 0,25 m3 z transp urobku samoch samowył na odległ do 1 km kat gruntu III | m3 |  | 15,0 |
| 17. | Naprawa dróg gruntowych, wykonanie mech profilowanie | m2 |  | 3.000 |
| 18. | Naprawa dróg gruntowych Wyk mechan zagęszczanie | m2 |  | 3.000 |
| 19. | #### Naprawa dróg gruntowych Wykon ręcznie pospółką | m3 |  | 15,0 |
| 20. | Naprawa dróg gruntowych Wyk ręcznie żużlem paleniskowym | m3 |  | 80,0 |
| 21. | Oczyszczanie plantowanie poboczy Mech ścinanie grub 10 cm | m2 |  | 250,0 |
| 22. | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych zagęsczczenie tłuczniem mech głęb wyboi do 5 cm | m2 |  | 60,0 |
| 23. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstruk nawierzchni mech grunt kat I-IV | m2 |  | 200,0 |
| 24. | Wykonanie lub wyrównanie istniejącej podbud tłuczn kamiennym sort. | m3 |  | 150,0 |
| 25. | Wykonanie lub wyrównanie nawierzchni ręcznie masą bitum na gorąco | Mg |  | 20,0 |
| 26. | Wykonanie lub wyrównanie nawierzchni ręcznie masą bitum na zimno | Mg |  | 20,0 |
| III | Oznakowanie dróg |  |  |  |
| 27. | Ustawianie słupków do znaków drogowych z obsypaniem gruzem 0,045 m3/szt. głębokość wkopania 70-80 cm bez kosztów słupków | szt. |  | 100,0 |
| 28. | Przymocowanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (bez kosztów znaków)do 0,3m3 pow. | szt. |  | 50,0 |
| 29. | Zdejmowanie tablic znaków | szt. |  | 30,0 |
| 30. | Przymocowanie tablic znaków pozostałych (bez kosztów znaków) | szt. |  | 50,0 |
| ###### IV | Transport materiałów na budowę |  |  |  |
| 31. | Samochód dostawczy do 3,5 t | km |  | 3.000 |
| 32. | Samochód ciężarowy do 6 t ładowności | km |  | 1.000 |
| 33. | Samochód ciężarowy do 15 t ładowności | km |  | 1.000 |
| 34. | Samochód ciężarowy ponad 15 t ładowności | km |  | 1.000 |

# Załącznik nr 2

# KOSZTORYS OFERTOWY

### Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających oraz wymiana uszkodzonego oznakowania  dróg powiatowych

### ZADANIE I

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT ZAMIESZCZONYCH POZYCJI W KOSZTORYSIE OFERTOWYM JEST WYKAZANE

W KRN 2-31 I KNR 2-01

| Lp. | ## Opis robót / obmiar | J. m. | ##### Ilość |  | Cena /jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Remont instalacji odwodnieniowej dróg |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub nawierzchni 3 cm rozeb ręczne | m2 | 50,0 |  |  |  |  |
| 2. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej za każdy dal 1 cm grub nawierzch | m2 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3. | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm ręcznie | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 4. | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego za każdy nast. 1 cm grub podbudowy | m2 | 50,0 |  |  |  |  |
| 5. | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych szer. 0,8 – 1,5 cm grunt kat. III - IV | m3 | 75,0 |  |  |  |  |
| 6. | Studzienki ściekowe z got. elementów uliczna bet. o średn. 500 mm bez osadnika i syfonu | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 7. | #### Rurociągi z polichlorku winylu /pcw/ ciśnieniowe łączenie uszcz. gumową o średn. Zew. 225 mm | m | 100,0 |  |  |  |  |
| 8. | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych szr. 0,8-1,5 m głęb. do 1,5 m grunt kat III-IV | m3 | 50,0 |  |  |  |  |
| 9. | Ręczne wykopy jamiste ze skarpami gr. kat.III złożenie na odkład | m2 | 10,0 |  |  |  |  |
| 10. | Remonty cząstkowe chodników z płyt 35x35x5 na podst. cement - piaskowej | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| 11. | Przestawienie obrzeży 6x20x100 na podsypk piaskowej | m | 15,0 |  |  |  |  |
| 12. | Przestawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsyp piaskowej | m | 20,0 |  |  |  |  |
| 13. | Podsypka piaskowa o gr 3 cm | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| 14. | Podsypka piaskowa za dalszy 1 cm grubości | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| 15. | Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsyp. Cement - piaskowej | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| II. | Remont miejscowych uszkodzeń nawierzchni dróg twardych i naprawa dróg gruntowych |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rob ziem kop 0,25 m3 z transp urobku samoch samowył na odległ do 1 km kat gruntu III | m3 |  | 15,0 |  |  |  |
| 17. | Naprawa dróg gruntowych, wykonanie mech profilowanie | m2 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18. | Naprawa dróg gruntowych Wyk mechan zagęszczanie | m2 |  | 3.000 |  |  |  |
| 19. | #### Naprawa dróg gruntowych Wykon ręcznie pospółką | m3 |  | 15,0 |  |  |  |
| 20. | Naprawa dróg gruntowych Wyk ręcznie żużlem paleniskowym | m3 |  | 80,0 |  |  |  |
| 21. | Oczyszczanie plantowanie poboczy Mech ścinanie grub 10 cm | m2 |  | 250,0 |  |  |  |
| 22. | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych zagęsczczenie tłuczniem mech głęb wyboi do 5 cm | m2 |  | 60,0 |  |  |  |
| 23. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstruk nawierzchni mech grunt kat I-IV | m2 |  | 200,0 |  |  |  |
| 24. | Wykonanie lub wyrównanie istniejącej podbud tłuczn kamiennym sort. | m3 |  | 150,0 |  |  |  |
| 25. | Wykonanie lub wyrównanie nawierzchni ręcznie masą bitum na gorąco | Mg |  | 20,0 |  |  |  |
| 26. | Wykonanie lub wyrównanie nawierzchni ręcznie masą bitum na zimno | Mg |  | 20,0 |  |  |  |
| III | Oznakowanie dróg |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ustawianie słupków do znaków drogowych z obsypaniem gruzem 0,045 m3/szt. głębokość wkopania 70-80 cm bez kosztów słupków | szt. |  | 100,0 |  |  |  |
| 28. | Przymocowanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (bez kosztów znaków) do 0,3 m3 pow. | szt. |  | 50,0 |  |  |  |
| 29. | Zdejmowanie tablic znaków | szt. |  | 30,0 |  |  |  |
| 30. | Przymocowanie tablic znaków pozostałych (bez kosztów znaków) | szt. |  | 50,0 |  |  |  |
| ###### IV | Transport materiałów na budowę |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Samochód dostawczy do 3,5 t | km |  | 3.000 |  |  |  |
| 32. | Samochód ciężarowy do 6 t ładowności | km |  | 1.000 |  |  |  |
| 33. | Samochód ciężarowy do 15 t ładowności | km |  | 1.000 |  |  |  |
| 34. | Samochód ciężarowy ponad 15 t ładowności | km |  | 1.000 |  |  |  |
|  | Ogółem wartość robót netto: ............................ Słownie złotych: .............................................................................................................. . Ogółem wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................ . Słownie złotych: ..................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Ceny muszą zostać opracowane na podstawie kalkulacji szczegółowej

zawierającej  koszty robocizny, materiałów, sprzętu, kosztów  ogólnych

i narzutów zysków.

Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do

jednego grosza.

Cenę ofertową należy podać w złotych z dokładnością do jednego złotego.

Zamawiający:                                                                   Wykonawca:

................................                                                      ........................................

# Załącznik nr 2

# KOSZTORYS OFERTOWY

### Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawy urządzeń odwadniających oraz wymiana uszkodzonego oznakowania  dróg powiatowych

### ZADANIE II

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT ZAMIESZCZONYCH POZYCJI W KOSZTORYSIE OFERTOWYM JEST WYKAZANE

W KRN 2-31 I KNR 2-01

| Lp. | ## Opis robót / obmiar | J. m. | ##### Ilość |  | Cena /jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Remont instalacji odwodnieniowej dróg |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub nawierzchni 3 cm rozeb ręczne | m2 | 50,0 |  |  |  |  |
| 2. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej za każdy dal 1 cm grub nawierzch | m2 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3. | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm ręcznie | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 4. | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego za każdy nast. 1 cm grub podbudowy | m2 | 50,0 |  |  |  |  |
| 5. | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych szer. 0,8 – 1,5 cm grunt kat. III - IV | m3 | 75,0 |  |  |  |  |
| 6. | Studzienki ściekowe z got. elementów uliczna bet. o średn. 500 mm bez osadnika i syfonu | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 7. | #### Rurociągi z polichlorku winylu /pcw/ ciśnieniowe łączenie uszcz. gumową o średn. Zew. 225 mm | m | 100,0 |  |  |  |  |
| 8. | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych szr. 0,8-1,5 m głęb. do 1,5 m grunt kat III-IV | m3 | 50,0 |  |  |  |  |
| 9. | Ręczne wykopy jamiste ze skarpami gr. kat.III złożenie na odkład | m2 | 10,0 |  |  |  |  |
| 10. | Remonty cząstkowe chodników z płyt 35x35x5 na podst. cement - piaskowej | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| 11. | Przestawienie obrzeży 6x20x100 na podsypk piaskowej | m | 15,0 |  |  |  |  |
| 12. | Przestawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsyp piaskowej | m | 20,0 |  |  |  |  |
| 13. | Podsypka piaskowa o gr 3 cm | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| 14. | Podsypka piaskowa za dalszy 1 cm grubości | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| 15. | Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsyp. Cement - piaskowej | m2 | 30,0 |  |  |  |  |
| II. | Remont miejscowych uszkodzeń nawierzchni dróg twardych i naprawa dróg gruntowych |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rob ziem kop 0,25 m3 z transp urobku samoch samowył na odległ do 1 km kat gruntu III | m3 |  | 15,0 |  |  |  |
| 17. | Naprawa dróg gruntowych, wykonanie mech profilowanie | m2 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18. | Naprawa dróg gruntowych Wyk mechan zagęszczanie | m2 |  | 3.000 |  |  |  |
| 19. | #### Naprawa dróg gruntowych Wykon ręcznie pospółką | m3 |  | 15,0 |  |  |  |
| 20. | Naprawa dróg gruntowych Wyk ręcznie żużlem paleniskowym | m3 |  | 80,0 |  |  |  |
| 21. | Oczyszczanie plantowanie poboczy Mech ścinanie grub 10 cm | m2 |  | 250,0 |  |  |  |
| 22. | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych zagęsczczenie tłuczniem mech głęb wyboi do 5 cm | m2 |  | 60,0 |  |  |  |
| 23. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstruk nawierzchni mech grunt kat I-IV | m2 |  | 200,0 |  |  |  |
| 24. | Wykonanie lub wyrównanie istniejącej podbud tłuczn kamiennym sort. | m3 |  | 150,0 |  |  |  |
| 25. | Wykonanie lub wyrównanie nawierzchni ręcznie masą bitum na gorąco | Mg |  | 20,0 |  |  |  |
| 26. | Wykonanie lub wyrównanie nawierzchni ręcznie masą bitum na zimno | Mg |  | 20,0 |  |  |  |
| III | Oznakowanie dróg |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ustawianie słupków do znaków drogowych z obsypaniem gruzem 0,045 m3/szt. głębokość wkopania 70-80 cm bez kosztów słupków | szt. |  | 100,0 |  |  |  |
| 28. | Przymocowanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (bez kosztów znaków) do 0,3 m3 pow. | szt. |  | 50,0 |  |  |  |
| 29. | Zdejmowanie tablic znaków | szt. |  | 30,0 |  |  |  |
| 30. | Przymocowanie tablic znaków pozostałych (bez kosztów znaków) | szt. |  | 50,0 |  |  |  |
| ###### IV | Transport materiałów na budowę |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Samochód dostawczy do 3,5 t | km |  | 3.000 |  |  |  |
| 32. | Samochód ciężarowy do 6 t ładowności | km |  | 1.000 |  |  |  |
| 33. | Samochód ciężarowy do 15 t ładowności | km |  | 1.000 |  |  |  |
| 34. | Samochód ciężarowy ponad 15 t ładowności | km |  | 1.000 |  |  |  |
|  | Ogółem wartość robót netto: ............................ Słownie złotych: .............................................................................................................. . Ogółem wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................ . Słownie złotych: ..................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Ceny muszą zostać opracowane na podstawie kalkulacji szczegółowej

zawierającej  koszty robocizny, materiałów, sprzętu, kosztów  ogólnych

i narzutów zysków.

Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do

jednego grosza.

Cenę ofertową należy podać w złotych z dokładnością do jednego złotego.

Zamawiający:                                                                   Wykonawca:

................................                                                      ........................................