# U M O W A  NR RI-………./2007

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji – termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji – termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju.

zawarta w dniu … …….. 2007 r  pomiędzy: Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski -  Przewodniczący Zarządu

2. Jerzy Miler  -  Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym  przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  o następującej treści:

§ 1

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 29 ustawy Pzp – przetarg nieograniczony.

- Przedmiotem umowy  jest  wykonanie  prac projektowych  w zakresie opisanym w części III pkt. 4 SIWZ dla …… części zamówienia.

- Dokumentacja projektowa  powinna  być zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego / Dz.U.04.202.2072 /  oraz   art.  20 prawa budowlanego /tekst jednolity - Dz.U.z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./

§  2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części III pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§  3

1.	Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

2.	Dokumenty w postaci: specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wraz ze wszystkimi załącznikami i formularzem oferty  zawierającej wszystkie załączone dokumenty, stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 4

Ustala się termin  wykonania  umowy na : 45 dni od daty zawarcia umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ofertowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ……………..  zł brutto, słownie: …………………………………….  zł  brutto w tym podatek VAT …. %

- Należność z tytułu faktury zostanie uregulowana przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy  w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru zamówienia publicznego.

§ 6

- W razie zwłoki  w wykonaniu  przedmiotu umowy,  przekraczającej  14 dni Zamawiający może  odstąpić od  umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary z tego tytułu do wysokości  10%  wynagrodzenia określonego w §  5  umowy, niezależnie od kary wynikającej  z ust..3  niniejszego paragrafu.

3.   Wykonawca zapłaci karę umowną za nieterminowe wykonanie prac w wysokości 0,2%

dziennie od wartości umowy.

4.  Wady wykonanego dzieła zostaną usunięte w okresie rękojmi w ciągu 14 dni od daty

zgłoszenia.

5.  W przypadku zwłoki w usunięciu wad zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2 %  kwoty umownej

dziennie.

§ 7

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Księgi Trzeciej (Zobowiązania) Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a/	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy , odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b/	zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c/	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli :

a/	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

b/	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy

3.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac  przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

§ 8

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd, właściwy miejscowo.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 10

Wszystkie zmiany do niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: