Załącznik Nr 8c

do SIWZ na wykonanie usług związanych z koszeniem

traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych

na terenie powiatu gryfińskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z koszeniem traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, obejmujących:

1) koszenie traw w pasie drogowym dwukrotnie w roku (jednokrotnie w 2007 roku)                      o powierzchni 230 030 m2, polegające na:

a) mechanicznym wykoszeniu traw i chwastów na poboczu drogi, na szerokość min. 1,20 m,

b) ręcznym wykoszeniu traw i chwastów wokół słupków znaków drogowych, pachołków drogowych, drzew, wzdłuż poręczy drogowych,

c) uprzątnięciu terenu po koszeniu,

2) koszenie traw w pasie drogowym, o charakterze interwencyjnym, szacunkowej powierzchni koszenia - 20 000 m2, polegające na:

a) mechanicznym wykoszeniu traw i chwastów na odrębne zgłoszenie zamawiającego,

b) ręcznym wykoszeniu traw i chwastów w miejscach niedostępnych dla kosiarki mechanicznej,

c) uprzątnięciu terenu po koszeniu,

II.

Wykonawca dokonuje wykoszenia traw i chwastów w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ oraz interwencyjnie na polecenie Zamawiającego, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

od dnia zawarcia umowy do 15 września 2009 r.

Wykonawca dokonuje wykoszenia do dwóch razy w roku w okresach:

I okres 	– do 15 czerwca każdego roku

II okres 	– do 15 września każdego roku,

za wyjątkiem roku 2007, w którym należy dokonać jednokrotnego koszenia w terminie do dnia           15 września 2007 r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Po upływie każdego 12-miesiecznego okresu wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w wyniku negocjacji nie wyżej jednak niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za ten okres.

IV.

Wykaz dróg objętych wykaszaniem traw w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość drogi [km] | Szacunkowa pow. jednokrotnego koszenia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1398Z | Przyjezierze - Godków - Jelenin | 8,2 | 19 460 |
| 2 | 1409Z | / Warnice / Chełm Dolny - Witnica | 8,7 | 12 910 |
| 3 | 1413Z | Goszków - Białęgi | 2.6 | 3 810 |
| 4 | 1389Z | Krajnik Górny - Zatoń | 1,7 | 3 520 |
| 5 | 1390Z | DK 26 - Krzymów - Piasek | 8,7 | 16 940 |
| 6 | 1391Z | Chojna - Stoki - Krzymów | 8,1 | 15 820 |
| 7 | 1401Z | Chojna - Brwice - Narost - Białęgi | 14,1 | 25 090 |
| 8 | 1406Z | Trzcińsko Zdrój - Klasztorna | 1,4 | 3 120 |
| 9 | 1434Z | DK 26 - Krajnik Górny | 1,1 | 1 910 |
| 10 | 1386Z | Nawodna - Garnowo | 0,8 | 1 490 |
| 11 | 1386Z | Krajnik Górny - Raduń - Piasek | 7,1 | 16 080 |
| 12 | 1387Z | Chojna -Nawodna - Lisie Pole | 8,5 | 17 430 |
| 13 | 1388Z | Strzelczyn - Kamienny Jaz - DK 26 | 6,9 | 15 250 |
| 14 | 1408Z | Rów - Dobropole - Stołeczna | 4,3 | 8 610 |
| 15 | 1402Z | Rosnowo - Gogolice - Chełm Górny | 13,3 | 20 520 |
| 16 | 1403Z | Trzcińsko Zdrój - Drzeszcz | 2,6 | 5 140 |
| 17 | 1404Z | Trzcińsko Zdrój - Gogolice -Białęgi | 6,1 | 14 780 |
| 18 | 1405Z | Smuga - Górczyn - Gogolice | 2,3 | 4 660 |
| 19 | 1407Z | Cieplikowo - Góralice - Tchórzno | 10,7 | 23 490 |
| suma |  |  |  | 230 030 |