Załącznik Nr 8a

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z utrzymaniem nawierzchni, poboczy i naprawą

urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: Stare Czarnowo, Gryfino, Banie, Widuchowa.

Zakres robót objętych zamówieniem Wykonawca winien realizować zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne.

Wykaz OST objętych zamówieniem:

D-M-00.00.00	- Wymagania ogólne

D-01.00.00	- Roboty przygotowawcze

D-02.00.00	- Roboty ziemne

D-03.00.00	- Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00	- Podbudowy

D-05.00.00	- Nawierzchnie

D-06.00.00	- Roboty wykończeniowe

D-07.00.00	- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-08.00.00	- Elementy ulic

II.

Wykonawca powinien dysponować kadrą fachowców w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

Jednostką obmiaru jest jednostka podana w formularzu oferty. Ceną jednostki obmiarowej jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podane przez Zamawiającego w formularzu oferty ilości są szacunkowe i nie będzie rościł żądań finansowych w przypadku nie wykorzystania w całości.

Ceny muszą zostać opracowane na podstawie kalkulacji szczegółowej zawierającej koszty robocizny, materiałów, sprzętu, kosztów ogólnych i narzutów zysków.

Kalkulację szczegółową należy dołączyć do kosztorysu ofertowego.

Koszty dowozu materiałów należy wliczać do kosztów zakupu lub kosztów ogólnych.

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekroczyć zakresu robót określonych inwestorskim przedmiarem robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentów budowy tj. dziennika budowy i księgi obmiarów. Szczegółowy obmiar robót winien być dokumentowany w książce obmiaru. Przedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów, stanowić będzie podstawę do rozliczenia faktur przejściowych i faktury końcowej oraz spisanie stosownych protokółów odbioru.