Umowa o roboty budowlane Nr RI/............/08

Zawarta w dniu ............................................ r.  w  Gryfinie, pomiędzy :Powiatem Gryfińskim   z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 reprezentowanym przez  Zarząd Powiatu w Gryfinie, NIP: 858-15-63-280, Regon: 811683965, w imieniu którego działają:

1.  Wojciech Konarski– Przewodniczący Zarządu

2.  Jerzy Miler – Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym „

a :

...................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................................przy ul. ...................................................... reprezentowanym przez:

- ...............................................................

- ...............................................................

zwanym m w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści :

§1

1.  Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo   zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

2.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe”

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, szczegółowej specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego określonego w § 2 pkt. 1.

7. Podstawą  wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§2

1. Cena umowna robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: …………………………… netto, Wartość robót brutto wynosi ................... zł, słownie: .............................................................................

2. Cena umowy obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym;

- zajęcie pasa drogowego,

- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na okres prowadzenia robót,

- ubezpieczenie budowy i od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim,

- koszty organizacji placu i zaplecza budowy łącznie z kosztami doprowadzenia i użytkowania mediów w okresie realizacji umowy (energia elektryczna, woda itp.), kosztami dozoru mienia,

- wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania i ochrony placu budowy i utrzymania zaplecza budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy – Prawo budowlane.

- Wykonawca pokryje koszty korzystania z wody i energii zużytej w trakcie realizacji zadania na podstawie odczytu z podliczników, które na własny koszt zamontuje w trakcie realizacji zadania niezwłocznie po przekazaniu placu budowy  oraz przed przystąpieniem do robót, bądź na podstawie odczytu z liczników przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu, dokonanego w obecności inspektora nadzoru

6. Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.000.000 zł

§3

1. Termin płatności za wykonane roboty wynosi do 30 dni licząc od wpływu faktury VAT do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

2.  Zamawiający dopuszcza złożenie faktur częściowych po wykonaniu następujących etapów robót:

1)   I etap -  po wykonaniu i odebraniu  przez inspektora nadzoru  części  robót , których zaangażowanie inspektor nadzoru określi na min. 20%, przy czym   wartość faktury częściowej  nie  może przekroczyć 15 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

2)   II etap -  po wykonaniu  i odebraniu  przez inspektora nadzoru  części  robót , których zaangażowanie inspektor nadzoru określi na min. 40%, przy czym   wartość faktury częściowej od początku budowy, nie  może przekroczyć 35 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

3)     III etap - po wykonaniu  i odebraniu  przez inspektora nadzoru  części  robót , których zaangażowanie inspektor nadzoru określi na min. 60%, przy czym  wartość faktury częściowej od początku budowy, nie  może przekroczyć 55 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

4) 	IV etap - po wykonaniu  i odebraniu  przez inspektora nadzoru  części  robót , których zaangażowanie inspektor nadzoru określi na min. 80%, przy czym   wartość faktury częściowej od początku budowy, nie  może przekroczyć 75 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Całkowite rozliczenie nastąpi fakturą końcową po  wykonaniu całości zamówienia i spisaniu protokołu  z odbioru końcowego robót wykonanych bez usterek, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Faktury za każdy etap robót zostaną wystawione na podstawie harmonogramu  rzeczowo-finansowego załączonego przez Wykonawcę do umowy

5. W przypadku ewentualnej ustawowej zmiany przepisów zmieniających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

§4

1. Terminy wykonania robót ustala się następująco:

a) zakończenie robót: 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia .................

b) rozpoczęcie robót w stołówce internatu: nie wcześniej niż od 30 czerwca br.

Terminy wykonania poszczególnych części zamówienia określa harmonogram realizacji zamówienia, przedstawiony w ofercie przetargowej.

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia robót do odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru robót przez inspektora nadzoru.

3. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy uzgodnić z Zamawiającym projekt organizacji placu budowy i prowadzenia robót oraz poinformować o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu  7 dni po zawarciu umowy.

§5

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie:

..................................................................................... tel. ...............................................

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 roku pozycja nr 2016 z późniejszymi zmianami).

§6

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny   i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§7

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót.

3. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o zastosowaniu materiałów oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.

§8

      - Strony umowy ustalają 5 letni okres gwarancji od dnia odbioru końcowego zadania objętego niniejszą umową.

      - Warunki gwarancji są następujące:

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wyrobu i usług, stanowiących przedmiot umowy ……............

    - Wady fizyczne przedmiotu umowy będą usuwane na koszt Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnianiu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Zawiadomienie winno  być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również telegraficznie, faksem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwej części przedmiotu umowy, w terminie określonym w pkt b, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części przedmiotu umowy na wolną od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad określonych w pkt b.

    - Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio.

    - Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.

    - Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.

§9

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający jest obowiązany:

a) odebrać wykonane roboty,

b) zapłacić za wykonane roboty,

§10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy (zg z art. 150 ustawy Pzp  Dz.U. nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami), a to stanowi wartość:................................... zł w  jednej lub kilku formach określonych w części  XX pkt. 1 SIWZ.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca wnosi w rozbiciu na dwa dokumenty :

a/	70 % wartości zabezpieczenia

b/	30 % wartości zabezpieczenia

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

a/ 	70 % wartości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót.

b/	30 % wartości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

4. Jeżeli w czasie trwania zabezpieczenia określonego w pkt 1 wartość przedmiotu umowy ulega zwiększeniu o roboty dodatkowe, Zamawiający uprawniony będzie do otrzymania od Wykonawcy uzupełnienia wartości zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia nowej umowy.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na sfinansowanie zgodnego z umową wykonania robót i na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji za wykonane roboty.

§12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie jest adresem dla wszelkiej korespondencji. O ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiający, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiający adres Wykonawcy została skutecznie dostarczona.

§13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy

§14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

# Zamawiający:	     				    					Wykonawca: