Załącznik nr 1 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu „65” na układ „2000”.

I. Dane formalno-prawne

1. Przedmiot zamówienia:

„Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu „65” na układ „2000”.

2.	Zamawiający:

Starosta Powiatu Gryfińskiego

3.	Wykonawca:

Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

4.  Obowiązujące przepisy prawne:

4.1.	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 240,

poz.2027 z 2005r.)

4.2.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca

2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania

systemów   przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych

warunków umów o udostępnianie tych danych (Dz.U.Nr 78, poz.837 z 2001r.)

4.3.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.

w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób

geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U.Nr 49, poz. 493 z 1999r.)

4.4. 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca

1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30 poz.297 z 1999r.)

4.5. 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia

1999r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45 poz.454 z 1999r. z późn. zmianami)

4.6.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych  (Dz.U. Nr 70, poz.821 z 2000r.)

5.	Obowiązujące przepisy i wytyczne techniczne:

5.1.		Instrukcja O-1/O-2 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

5.2.		Instrukcja O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

  - Instrukcja G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna.

5.4.	Wytyczne techniczne G-1.5 – Szczegółowa osnowa pozioma – projektowanie, pomiar

i opracowanie wyników.

  - Wytyczne techniczne G-1.9 – Katalog znaków geodezyjnych.

  - Wytyczne techniczne zakładania szczegółowej osnowy poziomej przy zastosowaniu

satelitarnej techniki GPS (Dyr. Departamentu Geodezji GUGiK Stanisław Gelo 1991

rok).

  - Zmiany i uzupełnienia do Wytycznych technicznych G-1.5 obowiązujące przy

zastosowaniu techniki GPS.

- Praca podlega zgłoszeniu w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Gryfinie.

- Charakterystyka ogólna obiektu

Opracowaniem objęto obszar czterech gmin powiatu gryfińskiego:

- Gmina Banie – pow. 20 621ha,

- Gmina Gryfino – pow. 24 410 ha,

Na terenie gminy Gryfino znajduje się teren, na którym założona jest osnowa

w układzie lokalnym. Teren zakładu Elektrowni „Dolna Odra” – pow. ok. 478 ha.

- Gmina Stare Czarnowo – pow. 15 283 ha,

- Gmina Widuchowa – pow. 20 975 ha,

- Wymagania ogólne wykonania zamówienia

  - Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz niniejszymi warunkami technicznymi.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości wykonywanych prac w trakcie realizacji umowy, na dowolnych etapach technologicznych.

  - ETAP I

8.3.1   Analiza osnowy na podstawie dokumentacji znajdującej się w  PZGiK Wydział

Geodezji Kartografii i Katastru, w wyniku której należy ustalić punkty, które służyły

za punkty dowiązania dla osnowy poligonowej IV klasy i które w dniu dzisiejszym nie

są punktami osnowy podstawowej lub szczegółowej.

    - Inwentaryzacja punktów przeznaczonych do pomiaru GPS:

- osnowy podstawowe nie posiadające współrzędnych w układzie „2000”,

- punkty dowiązania osnowy poligonowej , które nie zostały przewiązane 
i przeliczone na osnowę spełniającą obowiązujące wymogi

- punkty węzłowy +kierunkowy osnów szczegółowych założonych metodą tradycyjną i osnów poligonowych IV klasy

    - Założenie bazy obserwacji w oparciu o istniejące wykazy miar i dzienniki pomiaru.

8.4	ETAP II

8.4.1   Pomiar metodą GPS punktów osnowy podstawowej nie posiadających współrzędnych

w  układzie „2000”, punktów dowiązania osnowy poligonowej , które nie zostały

przewiązane i przeliczone wcześniej do osnowy wyższego rzędu, punków węzłowy

+kierunkowy osnów szczegółowych założonych metodą tradycyjną i osnów

poligonowych IV klasy.

Przewidywana ilość punktów metodą GPS do 300, jeżeli wystąpi konieczność

założenia większej ilości punktów zostanie przeprowadzone zamówienie

uzupełniające.

    - Obliczenie sieci i analiza dokładnościowa.

    - Uzyskanie współrzędnych w układzie „1965/3” i „2000/5”

  - Stabilizację i pomiar nowo założonych punktów wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji na temat wykonania zlecenia można uzyskać od Geodety Powiatowego w Gryfinie – Pana Grzegorza Downara tel. 091 416 10 35 wew. 40 oraz pracownika WGKiK  Mariana Gąciarza tel. 091 416 10 35 wew.30.

- Źródła danych  do wykonania zadania

  - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna przechowywana w PZGiK,

    - Wykazy miar

    - Wykazy współrzędnych

    - Opisy topograficzne

    - Szkice osnów poligonowych różnych klas

    - Dzienniki pomiaru

10. Termin realizacji:

  - ETAP I – 15 grudnia 2008 r.

  - ETAP II – 01 czerwca 2009 r.

11. Dokumentacja wynikowa

W wyniku prac związanych ze stabilizacją, pomiarem i wyrównaniem sieci należy sporządzić

następującą dokumentację dla Zamawiającego:

Zasób bazowy:

- zestawienie pomierzonych wartości kątów, kierunków, długości boków, pomiarów GPS. – na  nośnikach CD i wydruki,

- wyniki wyrównania punktów osnowy – na  nośnikach CD i wydruki,

- protokoły przekazania nowych znaków pod ochronę,

- szkice osnowy z kierunkami nawiązań w skali 1:2000 ( forma numeryczna 
i wydruki),

- karty informacyjne punktów osnowy geodezyjnej w postaci dwg

i wydrukowanych na papierze.

Zasób bazowy:

- wykazy współrzędnych punktów osnowy – na  nośnikach CD i wydruki,

Zasób przejściowy:

- materiały wyjściowe pobrane z PZGiK

- polowe opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej,

- wydruki polowych obserwacji GPS, pomiaru kątów poziomych, kierunków, długości boków,

- protokoły końcowej kontroli technicznej.

11.1 UWAGI dot. dokumentacji wynikowej:

- Na szkicach  osnowy w formie numerycznej nowe numery punktów osnowy 
 powinny być przełamane przez stare numery.

- W wykazach punktów dodatkowo umieścić informację o starym numerze punktu
 i o stanie znaku.

- W przypadku gdy nowy znak jest lokalizowany w pobliżu starego znaku, na opisie topograficznym należy podać miary wiążące oba punkty.

Gryfino, dnia ............................2008r .