PROJEKT

Załącznik Nr 4

do SIWZ na remonty cząstkowe dróg

UMOWA  Nr ………………

zawarta w dniu ................... 2011 roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 		- Przewodniczący Zarządu,

2. Jerzy Miler 			- Członek Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

............................................................................................................................................................,

w imieniu której działa:  ........................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r.             Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane z wykonywaniem remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2011 roku, zadanie ……. - gminy: ……………………………………………………………………………………………

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ………..,

- wykaz dróg objętych usługami.

- Okres obowiązywania umowy trwa do 31.12.2011r.

§ 2

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót (odcinki dróg objęte umową) oraz ustali odcinki priorytetowe.

- Wykonawca rozpocznie realizację robót objętych umową po pisemnym(fax, e-mail) powiadomieniu przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia powiadomienia z zastrzeżeniem ust.5.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić rozpoczęcie i zakończenie robót na wskazanych odcinkach dróg, pod rygorem ich nie uwzględnienia w przypadku zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy, będzie  dysponować sprzętem do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego przystąpi do robót.

- Zamawiający w czasie realizacji zadania, w uzgodnieniu z Wykonawcą, podejmować będzie decyzję o przystąpieniu do robót w danym dniu, uwzględniając warunki pogodowe. Nie przystąpienie przez Wykonawcę do robót, pomimo wezwania Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kar o których mowa w §6 ust.1, lit.d).

- Osobą nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego będzie: ...........……., nr tel. ………...............……

§ 3

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,

- zorganizowanie terenu robót, w tym: oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót w obszarze niezbędnym do realizacji usług. Na tę okoliczność wykonawca sporządzi, uzgodni i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów bhp itp. oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,

- wykonywanie usług, będących przedmiotem umowy, zgodnie ze specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac.

- Osobą nadzorującą roboty ze strony Wykonawcy będzie:

……………………………...............……., nr tel. ………...............………………..

§ 4

- Strony ustalają, że za wykonanie usług, będących przedmiotem umowy, jest wynagrodzenie, które nie przekroczy kwoty .................................... zł brutto (słownie: ………………………………………….. .........................................................................................................................), na które składa się kwota netto ......................... zł oraz należny podatek VAT w wysokości ......................... zł.

- Wykonawca oświadcza, że podane przez Zamawiającego ilości robót są szacunkowe i nie będzie rościł żądań finansowych w przypadku nie wykorzystania ich w całości.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur przejściowych.

- Strony ustalają, że termin płatności wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z zatwierdzonym obmiarem oraz podpisanym protokołem odbioru robót.

- Faktury należy wystawiać na:

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280.

Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru wykonanych usług będzie zakres przedmiotu zamówienia określony w § 1 ust 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac, a Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru niezwłocznie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmuje naprawy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu podmiotowi, a ich kosztem obciąży Wykonawcę niniejszej umowy.                     Do takiego zlecenia nie jest wymagane ponowne wezwanie Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia odbioru robót, również z terminem wykraczającym poza termin obowiązywania niniejszej umowy.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą zostać naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w rozpoczęciu prac w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki,

- za niewykonanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- za zaniechanie działań, o których mowa w §2 ust.5 w wysokości 100 zł dziennie, licząc dzień wezwania, jako pierwszy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane prace.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku rażących zaniedbań w wywiązywaniu sie z warunków umowy Zamawiający może odmówić zapłaty całości lub części faktury.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia rażącego nie wywiązywania sie z warunków umowy uważa się, że występują okoliczności na podstawie, których Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 7

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA		                     	              ZAMAWIAJĄCY