Załącznik Nr 6c

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Cedynia, Moryń i Mieszkowice obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 37 264,5m2, polegające na:

a) mechanicznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach  o szerokości min. 2,00 m, przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) zrębkowaniu wyciętych gałęzi i krzaków, które należy równomiernie rozrzucić lub wywieźć,

c) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 37 264,5 m2 krzaków na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

- wycinka - od dnia zawarcia umowy do 30 marca 2013 r.

- zrębkowanie i uprzątnięcie terenu – do dnia 15 kwietnia 2013r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wykaszaniem traw w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość robocza w [m] | Szacunkowa pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1399Z | Moryń - Klępicz | 2,0 | 6 940 |
| 2 | 1400Z | Nowe Objezierze – Stare Objezierze | 2,0 | 250 |
| 3 | 1411Z | Gądno - Bielin | 2,0 | 3 052 |
| 4 | 1412Z | Mieszkowice - Wisław | 2,0 | 2 412 |
| 5 | 1415Z | Zielin - Czelin | 2,0 | 9 806 |
| 6 | 1416Z | Mieszkowice - Troszyn | 2,0 | 2 174 |
| 7 | 1417Z | Mieszkowice - Sitno | 2,5 | 9 402,5 |
| 8 | 1424Z | Macierz - Mieszkowice | 2,0 | 3 228 |
| suma |  |  |  | 37 264,5 m2 |