SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr ZD.272.16.2012.MI

o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo i Grzybno

o długości odcinka 2.288 m.

oznaczenie według CPV – 45.23.32.20-7.

Projekt współfinansowany przez  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT GRYFIŃSKI

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Gryfino, dnia  21 czerwca 2012 rok

Część I

INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński

Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Telefon: 91 404 50 00, fax  91 416 30 02

NIP: 858-15-63-280, REGON

www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl

### Część II

### TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8 z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),

Część III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót :

związanych z przebudową drogi gruntowej – dojazd do pól mieszkańców miejscowości Żelechowo  i Grzybno o łącznej długości 2.288,34m poprzez wykonanie niżej wymienionego zakresu prac.

1. Zakres prac obejmuje:

1. Przebudowa drogi gruntowej dwukierunkowej o jezdni jednopasmowej szerokości 4 m z mijankami o szerokości 1 do 3m w odległości od siebie ok. 250 m, w celu jej utwardzenia kruszywem łamanym dla poprawy dojazdu do pół i umożliwienia sprawnego wymijania się pojazdów.

2. Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 do 1,0 m.

3. Wykonanie rowów drogowych o głębokości ok. 0,8 m po obu stronach drogi, które mają za zadanie zbierać

wody opadowe z pól oraz  jezdni.

4. Wykonanie zjazdów do każdej z działek.

2. Parametry drogowe ujęte w dokumentacji technicznej:

- szerokość jezdni 4 m;

- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny –  3,0%;

- szerokość mijanki 1 do 3 m, długość odcinka prostego 25 m, skosy 1 : 2;

- spadek poprzeczny mijanek – 3% (zgodnie z pochyleniem jezdni);

- szerokość zjazdów 3,0 do 6,0 4m, wyokrąglenia zjazdów R = 4m, zgodnie z Planem Sytuacyjnym;

- szerokość poboczy 0,5 do 1,0 m,

- spadek poprzeczny poboczy – 6,0%

- szerokość rowu 0,4 m, głębokość min. 0,6 m, pochylenie skarp 1 : 1,5 ;

3. Konstrukcja jezdni, zjazdów, mijanek:

- warstwa kruszywa łamanego – kliniec # 4/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm (PN-84-S-96023), zamiałowana miałem # 0/5 mm – nie dopuszcza się kruszywa mineralnego przekruszonego.

- stabilizacja gruntu cementem o RM = 1,5 MPa - dowóz materiału z węzła (wytwórni);

- stabilizacja gruntu cementem o RM = 2,5MPa na odcinku trasy w km. 1+100,00 – 1+900,00 – dowóz materiału z węzła (wytwórni);

UWAGA!  - Zamawiający informuje, że ruch pojazdów ciężarowych związany z przebudową drogi będzie możliwy jedynie od strony miejscowości Grzybno.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Projekcie Budowlanym stanowiącym podstawę wyceny oferty, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i przedmiarach robót (jako pomocniczych), będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. W oparciu o przedmiot zamówienia obowiązkiem Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie rozliczenia wykonanych robót jest:

- przestrzeganie właściwego prowadzenie dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem:

- dziennych wpisów określających zakres wykonanych robót,

- dziennych wpisów zużytych materiałów ogółem z podziałem na ich rodzaje i frakcje na wykonany

zakres robót.

-      księga obmiarów winna każdorazowo znajdować się w miejscu wykonywania robót.

- Złożenie Zamawiającemu zestawienie zużytych materiałów drogowych ogółem i z podziałem na rodzaj materiałów  wsadowych.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekraczać zakresu robót określonego inwestorskim przedmiarem robót.

- Rozpoczęcie robót danego dnia i ich zakończenie winno być zgłoszone dla wskazanego pracownika Zamawiającego.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych z zachowaniem warunków ustalonych w normach PN-81/B-03020, PN-68/B-06050, PN-S-96025/2000 oraz przepisami BHP. W strefie ewentualnych urządzeń i uzbrojenia drogi w kable telekomunikacyjne i energetyczne należy prace prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i to poprzez skuteczne zabezpieczenie robót.

### Część IV

### OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### Część V

### TERMINY PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopię protokołu bezusterkowego odbioru robót wraz z zaakceptowanym obmiarem robót.

W przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

### Część VI

### PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca wskaże w ofercie,  jakie roboty i jakiej firmie zamierza powierzyć do realizacji.

### Część VII

### INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### Część VIII

### OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

### Część IX

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonywania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 15 października 2012r.

2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany przedmiotu oraz terminu wykonania zamówienia lub zmiany ceny:

a. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

b. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

c. z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

Część X

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy,

- spełniają warunki SIWZ a w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość zamówienia.

Część XI

DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ),

1.2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (zał. Nr 3 do SIWZ),

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),

  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym

  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w ZUS.

1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów,

1.7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ze wskazaniem  kierownika robót), wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ).

1.8. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 robót o wartości nie mniej niż  800.000 zł brutto każda,  z podaniem ich  wartości, zakresu,  daty i miejsca robót -   zał. nr 5; W przypadku oceny wykonawców wspólnie  ubiegających o zamówienie (konsorcjum)  wielkości  stanowiące o spełnieniu warunków  będą sumowane .

1.9. wypełniony i załączony przedmiar robót oraz oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w terenie.

1.10. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpo-wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI:

ppkt 1.3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2.1 Dokumenty o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2 Jeżeli w kraju pochodzenia lub w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wymienionych w pkt. 2 dokumentów zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy o których mowa w pkt 2.1  stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.2 – 1.4) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej),

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

- warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie, (dokumenty wymienione w ppkt. 1.1-1.8) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

4. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu poprzez dostarczenie ważnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wypełnione załączniki od nr 1-5.

Część XII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie mniej niż 6 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert,

Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie,

Zapytania należy kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (091) 4045000 wew. 247.

Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ,

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej,

Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian,

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi,

### Część XIII

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferent wniesie wadium w wysokości  10.000,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy  złotych), w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj.:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- gwarancjach ubezpieczeniowych ,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada    2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 245, z późn. zm.).

Termin wniesienia wadium do dnia 9 lipca 2012 r. do godziny 10,00.

Część XIV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

Część XV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Ofertę należy przygotować według zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

  - Oferta powinna zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- nazwę i numer rachunku bankowego Wykonawcy,

- nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy  (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)

- wymagany termin/ okres realizacji,

- ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego (cyfrowo i słownie) – cena (w tym podatek VAT ) wyliczona na podstawie tabeli przedstawionej w formularzu oferty.

- warunki płatności,

- oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w  niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ,

- oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,

- oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,

- oświadczenie, że wzór umowy stanowiący zał. Nr 6 do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń,

- do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

  - Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach  (zewnętrznej i wewnętrznej)

- koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana:

„Przebudowa ulic powiatowych w Chojnie” – NIE OTWIERAĆ przed 09.07.2012 r. do godz. 10,30”

- koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania koperty wewnętrznej, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana:

„Przebudowa ulic powiatowych w Chojnie” – NIE OTWIERAĆ przed 09.07.2012 r. do godz. 10,30”

- Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

1.6  O ile w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć  Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.)  oraz w zakresie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),

- Inne informacje:

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy,

- Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych,

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,

- Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego,

- Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych,

- Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ,

- Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część XVI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2012r. do godz. 10,00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2012 r. o godz. 10,30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro).

Część XVII

KOMISJA PRZETARGOWA

- Oceny oferty dokona specjalnie w tym celu powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa

- W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „ZMIANA” i „WYCOFANE”

- Zmiana i wycofanie ofert:

  - Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

  - Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. 3.1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym, że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać do niej zmian po upływie terminu składania ofert

- Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę Wykonawcy, adres, cenę ofertową, okres gwarancji  i warunki płatności odnotowując ten fakt w protokole.

- Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich pisemny wniosek) przesłane zostaną dane odnotowane w protokole.

- Oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną odesłane bez otwierania koperty zewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Część XVIII

KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Kryterium: 100 % - cena

Do obliczenia ilości punktów za kryterium stosowane będą niżej podane wzory:

Do obliczenia ilości punktów za oferowaną cenę: Wci = (Cmin / Ci) * Wmax

gdzie

Wci	 - ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty

Cmin	 - cena minimalna

Ci	 - cena rozpatrywanej oferty

Wcmax - maksymalna ilość punktów za kryterium ceny.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

- Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

- Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową.

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie  i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.

- Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Część XIX

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie wcześniej niż przed wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Część XX

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj.:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada     2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

2. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w umowie.

Część XXI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

Część XXII

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz oferty +  przedmiar robót                     	             			- Zał. 	Nr 1

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy  					- Zał.	Nr 2

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 	- Zał.    	Nr 3

- Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia			- Zał. 	Nr 4

- Doświadczenie zawodowe							- Zał. 	Nr 5

- Wzór umowy 								- Zał.	Nr 6

- Specyfikacje Techniczne                  		                                                         - kpl..      1

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 1

do SIWZ na przebudowę drogi Nr 1384Z

##### OFERTA

Do Zarządu Powiatu w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo  i Grzybno”.opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 214590-2012 oraz na stronie internetowej i wywieszonego na tablicach ogłoszeniowych  w siedzibie Zamawiającego:

Oferujemy wykonanie robót za cenę brutto:         .............................................    PLN,

słownie złotych …………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT 	                        .............................................    PLN,

słownie złotych …………………………………………………………………………..

zgodnie z wypełnionym i załączonym przedmiarem robót oraz z dokonaną wizją w terenie.

- Cena wskazana w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonywania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15 października 2012r.

- Oświadczamy, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi  SIWZ i SST.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie bezusterkowego protokołu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z obmiarem.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w SIWZ wymagania i żądania Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ i w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od terminu wyznaczonego do składanie ofert.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego jest  ...........................................................  tel. ..............................   fax....................................... e-mail .....................................

- Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Wykonawcy po podpisaniu umowy jest  ...................................................................................................  tel. ..............................   fax....................................... e-mail .....................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

Pieczęć adresowa oferenta

do SIWZ na przebudowę drogi Nr 1384Z

# OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1

## ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: 	........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	........................................................................................................

........................................................................................................

nr telefonu: ....................................

nr faksu:     ....................................

Oświadczam/my, że:

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- mam/my odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

................................ dnia..............................                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 3

do SIWZ na przebudowę drogi Nr 1384Z

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

Adres Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

nr telefonu: ....................................

nr faksu:     ....................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759).

................................ dnia..............................                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 4

do SIWZ na przebudowę drogi Nr 1384Z

WYKAZ PERSONELU

###### Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia

| Lp. | Stanowisko (funkcje) | Nazwisko i Imię | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Staż pracy ogółem | Przebieg pracy zawodowej w podanej funkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik robót |  |  |  |  |
| 2. | Pracownicy: ............................... ............................... ............................... ............................ | .............................................. ............................................... ............................................... ............................................... | ..................... ...................... ...................... ....................... | .................. .................. ................. ................. | ................................ .................................. ................................. ................................. |

Uwaga; Proszę złożyć informację zgodnie z § 1 ust.1 pkt.6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r..Nr 226 poz.1817), w sprawie danych kierownika robót, który jest przewidziany do realizacji przedmiotu zamówienia.

......................................................, dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 5

do SIWZ na przebudowę drogi Nr 1384Z

Pieczęć adresowa oferenta

Pieczęć adresowa oferenta

## DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu ............................................ na wykonanie ....................................

.......................................................................................................................................................................

oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

| Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji |  | Nazwa zamawiającego | Zakres wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Na potwierdzenie wykonania prac zostały dołączone referencje firm dla których wykonywano zgodnie ze sztuką budowlaną prace związane z przebudową lub budową dróg (minimum dwie        o wartości co najmniej 800.000 zł).

......................................................., dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

załącznik Nr  6

Pieczęć adresowa oferenta

do SIWZ na przebudowę drogi Nr 1384Z

U M O W A    ............... /2012        (PROJEKT}

zawarta w dniu ………… 2012.  w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 	- Przewodniczący Zarządu,

2. Jerzy Miler 			- Członek Zarządu,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

zwanym dalej w treści umowy "WYKONAWCĄ", w imieniu którego występuje:

…………………………………………………………………………………………

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJACEGO zadania pn. „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo  i Grzybno” realizowanego w ramach wniosku ………………………… finansowanego przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w terminie do dnia 15.10.2012r..

- Szczegółowy zakres robót z podziałem na zadania został wyszczególniony w harmonogramie rzeczowym robót, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy.

- Na czas realizacji umowy ZAMAWIAJĄCY powołuje Inspektora Nadzoru, który jest przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO i jest uprawniony do dokonania wszelkich czynności w jego imieniu.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie w niej uzgodnionym.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej Umowy oraz że posiada zgodę na wykonanie zakresu robót objętych przetargiem.

§ 2

Podwykonawcy

- Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemną zgoda ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa pomiędzy WYKONAWCĄ a PODWYKONAWCĄ wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

# Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - termin przekazania placu budowy wraz z posiadaną dokumentacją techniczną do dnia …………………… 2012r.;

  - termin rozpoczęcia robót - najpóźniej do siedmiu dni po przekazaniu placu budowy;

  - termin zakończenia robót do dnia 15.10.2012r.

- Strony zgodnie postanawiają, że nie ma możliwości zmiany umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy:

# § 4

# Wynagrodzenie WYKONAWCY

- Strony oświadczają, iż zadanie realizowane jest w ramach wniosku złożonego o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pod nazwą „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo  i Grzybno”.

- Z tytułu wykonania robót budowlanych, o których mowa §  1 ust. 1 i ust. 2,  WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie w wysokości   ……………………… zł. brutto, (słownie: …………………………………………………………………………..),

w tym podatek VAT -  ……………….. zł.,  (słownie: ……………………………………………….złotych), na warunkach płatności, wskazanych w § 5 umowy.

- Strony określają za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie czynności, podjęte przez WYKONAWCĘ w związku z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszelkie związane z wykonaniem umowy a poniesione przez WYKONAWCĘ koszty, w tym koszty użytych materiałów i urządzeń.

§ 5

Warunki płatności

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur, wystawionych przez WYKONAWCĘ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w oparciu o ustalony przez Strony, w tym podpisany co najmniej przez ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia - protokół częściowego odbioru robót wraz ze świadectwem płatności. Przez protokół częściowego odbioru robót należy rozumieć protokół, w którym stwierdzone zostanie wykonanie robót bez stwierdzonych na dzień jego sporządzenia: wad, braków lub usterek w przedmiocie umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w protokole wad, usterek lub innych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia prze WYKONAWCĘ wskazanych w protokole wad, usterek, nieprawidłowości.

- Należna Wykonawcy kwota płatności będzie każdorazowo obliczana przez ZAMAWIAJACEGO na podstawie faktycznie wykonanej ilości prac i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy. Ilość wykonanych prac będzie odnotowana w Księdze Obmiaru i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru w świadectwie płatności na konto bankowe Wykonawcy Nr ……………………………..

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz ze świadectwem płatności i protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Płatności będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu, w terminie 21 dni od daty otrzymania zatwierdzonej faktury wraz z załączonym protokołem częściowego odbioru robót, o którym mowa w ust. 1..

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu.

§ 6

Obowiązki Stron

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

  - Wprowadzenie i przekazanie WYKONAWCY placu budowy, wraz z pozwoleniem na budowę i Dziennikiem Budowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie;

  - zapłata wynagrodzenia na zasadach wskazanych w umowie.

- Do obowiązków WYKONAWCY, w ramach umówionego wynagrodzenia, pod rygorem uznania, iż roboty wykonywane są wadliwie, należy:

  - Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym robót, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy;

  - Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

  - Zabezpieczenie placu budowy, dróg łączących z placem budowy przed uszkodzeniem oraz prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym BHP oraz P/POŻ, prawo ochrony środowiska;

  - Wykonanie przyłączy wszelkich mediów dla potrzeb realizacji umowy, .

  - Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Usuwanie wszelkich wad, usterek i innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych celem ustalenia wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, Przygotowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU wymaganej właściwymi przepisami dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych;

  - Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

  - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

  - Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - Po zakończeniu i przekazaniu robót- przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego, w tym uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez WYKONAWCĘ, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

  - Niezwłoczne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO o konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umową;

  - Koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonaniem umowy;

  - Uprzedzenie na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o każdym zagrożeniu opóźnienia robót, w tym także spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez ZAMAWIAJĄCEGO..

§ 7

### Kierownictwo nad wykonaniem robót

1.	WYKONAWCA ustanawia Kierownika Budowy: 
branży drogowej  -  …………………upr. Nr ……….. z dnia ……………

wydane przez …………………………………….

2.	ZAMAWIAJĄCY powołuje Inspektora Nadzoru w osobach:

branża drogowa    ………………….. upr. Nr ………  z dnia ……………

……………. wydane przez …………………………………………….

§ 8

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót,

  - odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy robót.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegają na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji umowy i dokonywane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale Inspektora Nadzoru. WYKONAWCA winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzone będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- WYKONAWCA będzie awizował Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego na czternaście dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości odbioru będzie faktyczne wykonywanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru lub inna osoba upoważniona przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 6, WYKONAWCA protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, WYKONAWCA powiadomi na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Do jednostronnego odbioru, o którym mowa w niniejszym § 8, uprawniony jest na takich samych zasadach co WYKONAWCA – ZAMAWIAJĄCY.

- Odbiór końcowy robót ma na celu potwierdzenie lub brak potwierdzenia wykonania robót, zgodnie z umową i umówionym celem. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu rękojmi. Jeżeli w toku odbioru końcowego okaże się, iż przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, sprawozdanie techniczne.

- Wykonawca do dnia odbioru dostarczy min. 2 egz. dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad lub usterek uniemożliwiających budynku korzystanie z przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY, w tym Inżynier Kontraktu może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, 
z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

## § 9

Odpowiedzialność WYKONAWCY

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz  za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników lub osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w szczególności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu umowy osobom trzecim, w tym wyrządzone ruchem pojazdów WYKONAWCY.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

  - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy- w wysokości 1%. wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy- za każdy dzień zwłoki;

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU:

    - w przypadku przekroczenia terminu oddania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 3, w wysokości 1%. wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nadto WYKONAWCA pokryje wszelkie straty wynikłe z opóźnienia.

    - za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny lub za odstąpienie przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 1% całości umówionego wynagrodzenia netto.

    - karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu, w którym stwierdzono usterki- za każdy dzień opóźnienia;

- W przypadku opóźnień lub nieprzystąpienia do usunięcia wad, usterek lub innych nieprawidłowości ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do realizacji Gwarancję na poczet ich usunięcia.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżącego do wypłaty  wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia.

§ 11

Ubezpieczenia.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, w której suma ubezpieczenia wynosi minimum 100% wartości umowy, najmniej do czasu odbioru końcowego robót

- Ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1 musi obejmować również zakres utraty i uszkodzenia z tytułu wszelkiego ryzyka i obejmować w szczególności:

- a) prace objęte umową,

- b) dokumenty, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były utrwalone.

- Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną WYKONAWCY, jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym zakresie WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać odpowiednie polisy ubezpieczeniowe.

- Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu umowy oraz okres odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać WYKONAWCY, należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokumenty te winny być przedstawione w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru WYKONAWCA winien okazać dowody opłaconych składek.

- Jeżeli WYKONAWCA uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia wydatkowanych kwot z umówionego wynagrodzenia należnego  WYKONAWCY.

- Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały WYKONAWCĘ.

§ 12

# Odstąpienie od Umowy

  - Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom  przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu, tj., gdy:

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

  - WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie;

  - WYKONAWCA z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu.

- WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźnia termin przekazania placu budowy i  dokumentacji  technicznej o piętnaście dni roboczych od daty ich powstania;

  - Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCA, przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

  - WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

  - ZAMAWIAJĄCY, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - rozliczenia się z WYKONAWCĄ z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że WYKONAWCA wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

    - przejęcia od WYKONAWCY pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

4.Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kara Umowna wynosi 15% wartości umowy brutto.

## § 13

# Rękojmia oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# oraz gwarancja na wykonany przedmiot umowy

- Celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy WYKONAWCA przekaże do dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w formie pieniężnej na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego  nr .............................................................................................................................................................. w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1  zostanie zwrócone WYKONAWCY po wykonaniu umowy oraz w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji nie zgłosi usterek i wad. O zwrot zabezpieczenia WYKONAWCA zwróci się na piśmie do ZAMAWIAJĄCEGO. Kwota zabezpieczenia pomniejszona zostanie o koszty prowadzenia rachunku bankowego ora prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY.

- ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia, w przypadku kiedy WYKONAWCA nie dokonał napraw, o których mowa w umowie lub nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

- Jeżeli w toku wykonywania robót wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ulegnie zmianie , to wartość zabezpieczeń, o którym mowa w ustępach 1 i 3 zostanie odpowiednio zmieniona w terminie 7 dni.

- W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, jednakże przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia oraz bez zmniejszenia jego wysokości.

- Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1. zostanie zwolniona:

- 20% kwoty zabezpieczenia – nie później niż w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót;

- 10% kwoty zabezpieczenia – nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

- W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  lub ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia na wykonany przedmiot umowy w formie zgodnej z formularzem gwarancji należytego wykonania, ważnej przez okres gwarancyjny na kwotę 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony rozszerzają rękojmie za wady oraz zobowiązują WYKONAWCĘ do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty na 36 miesięcy. 
Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. Za wady należy rozumieć także wady powodujące ograniczenie lub utrudniające realizację celu, dla których przedmiot umowy miał być przeznaczony. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorów jak i za wady ujawnione po ich dokonaniu.

- WYKONAWCA nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady powstałe wskutek użytych projektów lub za wady tkwiące w dostarczonych materiałach.

- WYKONAWCA zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancyjnym w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku gdy WYKONAWCA nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zawiadomienia o ich wystąpieniu lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru lub ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt WYKONAWCY, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji. Koszty naprawy zostaną pokryte ze środków uzyskanych z należytego zabezpieczenia  na wykonanie przedmiotu  umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- Strony oświadczają, iż wszelkie pisma związane z wykonaniem umowy oraz jej zakończeniem będą kierowane odpowiednio: na adres siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz adres dla doręczeń wskazany przez WYKONAWCĘ w umowie. W przypadku zmiany adresu strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania, pod rygorem uznania, że pismo przesłane na adres dotychczas wskazany doręczone było skutecznie.

§ 15

Każda zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY oraz trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 18

Wykaz załączników do umowy:

- Kopia Oferty;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

……………………………………                                  …………………………………..

WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY: